D3

Proposta commerciale

Modello della proposta al cliente: obiettivo, soluzione, fasi con deliverable e tempistiche, responsabilità, assunzioni, investimento e condizioni.

Atlas Framework

Documento per cliente · Generato dal Calculator

Fase 1 · Uscita al gate G1

Versione 0.6 · Settembre 2026

Hevolus SRL

# Indice

Contesto nel programma Atlas Da dove veniamo. La Fase 1 si è chiusa (o il cliente ha scelto l'ingresso diretto): esistono un Quick Win, una baseline e i parametri registrati nell'orchestratore. Dove siamo. Questo è il modello della proposta commerciale. Il Calculator lo popola con i parametri della Fase 1; il Delivery Manager ne verifica testo, deliverable e condizioni prima della consegna. I campi in corsivo tra parentesi quadre sono da compilare; i paragrafi contrassegnati [opz.] si mantengono solo se pertinenti. Dove andiamo. Con la proposta firmata si supera il gate G1 e il Quick Win parte con perimetro, deliverable, tempi e condizioni definiti.

Regole di compilazione Nessun riferimento a giorni persona, tariffe, ricarichi o costi di fornitori: solo investimento, durata e condizioni. Ogni impegno di Hevolus è legato a un deliverable con criterio di accettazione; ogni dipendenza dal cliente è scritta con una scadenza. Le stime di beneficio sono sempre stime di scenario. La sezione 12 è una base contrattuale da far validare dal consulente legale di Hevolus prima del primo utilizzo.

# 1. Riferimenti della proposta

| Voce | Valore |
| --- | --- |
| Cliente | [Ragione sociale, sede, P. IVA] |
| Referente del cliente | [Nome, ruolo] |
| Proposta n. | [HEV-AAAA-nnn] |
| Versione e data | [v1.0 · gg/mm/aaaa] |
| Validità | 30 giorni dalla data di emissione |
| Referente Hevolus | Delivery Manager |
| Oggetto | [Programma AgentReady: Quick Win su processo X e opzioni di estensione] |

# 2. Sintesi della proposta

[Cliente] intende [obiettivo di business in una frase]. Hevolus propone un percorso in fasi che porta un primo agente AI in esercizio su [processo del Quick Win] in [n] settimane, in modalità Co-pilot, con valore misurato contro una baseline definita insieme, e che consente al cliente di decidere, con i numeri in mano, se e come estendere il portafoglio.

| Fase | Durata | Risultato | Investimento |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | [Discovery completo / Workshop / inclusa nel Frame esteso] | [Portafoglio e Quick Win scelto / Sintesi e Quick Win scelto / —] | [€ / inclusa] |
| Fase 2 · Quick Win | [6–10] settimane | Primo agente in esercizio in Co-pilot, valore misurato, runbook consegnato | [€] |
| Fase 3 · Scale [opz.] | per SOW | Ulteriori agenti per taglia; passaggi di autonomia | Per SOW, listino in sezione 11 |
| Fase 4 · Operate e handover | trimestrale | Report di valore; pacchetto di handover; Membership [opz.] | [incluso / Membership] |

La proposta segue la metodologia AgentReady di Hevolus: selezione guidata dal valore, impatto minimo sull'organizzazione, controllo che resta al cliente.

# 3. Obiettivo e situazione attuale

## 3.1 Obiettivo

[Obiettivo di business dettagliato in 4–6 righe, con le parole del cliente emerse nelle sessioni. Nessuna citazione letterale di documenti del cliente.]

## 3.2 Situazione attuale

[Descrizione as-is in 6–10 righe dal canvas compilato dal process owner: chi fa cosa, con quali sistemi, dove si concentra il lavoro ripetitivo, quali dati mancano o vengono ricostruiti a mano.]

| Processo | Volume | Tempo attuale per caso | Principale attrito |
| --- | --- | --- | --- |
| [processo] | [casi/mese] | [ore] | [es. dati in tre sistemi non collegati] |

## 3.3 Baseline

Valori misurati con il process owner del cliente. Costituiscono il riferimento per la misurazione del valore e per il gate di fine Quick Win. La correttezza dei valori di partenza è responsabilità del cliente.

| Indicatore | Valore attuale | Fonte | Obiettivo di scenario a fine Quick Win |
| --- | --- | --- | --- |
| Tempo per caso | [h] | [rilevazione] | [h] |
| Casi al mese | [n] | [sistema] | — |
| Tasso di rilavorazione o errore | [%] | [campione] | [%] |
| Tempo di attraversamento | [giorni] | [sistema] | [giorni] |

Gli obiettivi sono stime di scenario costruite sulla baseline; non costituiscono garanzia di risultato. Il valore effettivo è misurato in esercizio secondo il metodo Atlas.

# 4. Soluzione proposta

## 4.1 Architettura logica

La soluzione si innesta sui sistemi esistenti senza sostituirli, su tre strati:

| Strato | Cosa contiene | Per questo intervento |
| --- | --- | --- |
| Sistemi esistenti | I gestionali e le fonti dati del cliente, invariati | [elenco sistemi in perimetro] |
| Strato di integrazione (MCP) | Connettori che espongono agli agenti dati e operazioni con permessi espliciti | [connettori e modalità per ciascun sistema: API / webhook / lettura dati / esportazioni / interfaccia utente] |
| Agenti su XRCopilot | Skill, orchestrazione e canale di interazione con le persone | [agente del Quick Win, canale, livello Co-pilot] |

## 4.2 Cosa fa l'agente del Quick Win

- [Capacità 1]

- [Capacità 2]

- [Capacità 3]

L'agente opera in modalità Co-pilot: propone, l'utente decide. Ogni azione con effetto sui sistemi richiede approvazione umana. Il passaggio a livelli di autonomia superiori è escluso dal perimetro del Quick Win ed è oggetto della Fase 3, su decisione del cliente e sui criteri dell'Autonomy gate.

## 4.3 Perimetro

| Incluso | Escluso |
| --- | --- |
| [Processo, casi in perimetro, utenti, canale] [Sistemi elencati in 4.1, operazioni di lettura e le scritture esplicitamente elencate] Un agente, una lingua (italiano), ambiente di test e produzione del cliente | [Casi d'uso non elencati, altri processi, altre aree] Sistemi non elencati o modalità di accesso diverse da quelle verificate in readiness Livelli di autonomia Assisted e Autonomous Sviluppo o modifica dei sistemi del cliente, bonifica dei dati, licenze di terzi Canali diversi da quello indicato; lingue aggiuntive; utenti oltre il numero indicato |

# 5. Il percorso: fasi, deliverable e tempistiche

Ogni fase ha deliverable identificati, un criterio di accettazione e una milestone che ne segna la chiusura. Le durate sono in settimane lavorative dalla data di avvio, che coincide con la disponibilità degli accessi e delle persone indicati nella sezione 7.

## 5.1 Fase 1 · Discovery e selezione

Mantenere una sola delle tre varianti; eliminare le altre.

| Variante | Durata | Attività | Deliverable | Milestone |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A · Discovery completo | 2–3 settimane | 2 sessioni strategiche, 3–5 sessioni operative, readiness dati, scoring, hands-on, restituzione | D1.1 Canvas dei processi · D1.2 Readiness dati e integrazioni · D1.3 Portafoglio scorato · D1.4 Report di Discovery · D1.5 Proposta Quick Win (questo documento aggiornato) | M1 · Gate G1 |
| B · Workshop | 1 giornata + 1 settimana | Sessione unica con i process owner: canvas, gate nativo, scoring rapido; readiness sul perimetro scelto | D1.1 Canvas dei processi candidati · D1.2 Readiness sul perimetro · D1.6 Sintesi del workshop · D1.5 Proposta Quick Win | M1 · Gate G1 |
| C · Ingresso diretto | inclusa nel Frame esteso (settimana 1 della Fase 2) | Readiness, gate nativo, baseline e stima nel Frame esteso | Confluiscono in D2.1 | — |

## 5.2 Fase 2 · Quick Win

| Stage | Settimane | Attività | Deliverable | Criterio di accettazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Frame | 1 | Sessione di framing; gate nativo; perimetro dati; classificazione del rischio; soglie | D2.1 Agent Specification | Firmata dal process owner |
| Evaluate | 1–2 | Raccolta di 20–50 casi reali con esito atteso, con gli utenti; metriche e soglia | D2.2 Eval set v1 e scheda metriche | Casi forniti dal cliente; soglia concordata per iscritto |
| Build | 3–5 | Connettori MCP, skill e orchestrazione, identità, osservabilità | D2.3 Agente in ambiente di test · D2.4 Connettori in perimetro | Esecuzione end-to-end dell'eval set; nessuna failure mode critica |
| Iterate | 5–6 | Cicli eval → correzione; sessione di validazione con gli utenti | D2.5 Agente sopra soglia · D2.6 Eval set v2 e note di rilascio | Pass rate ≥ soglia in due esecuzioni consecutive |
| Pilot | 7–9 | Esercizio in Co-pilot; formazione utenti (1 h); misurazione settimanale; steering | D2.7 Comunicazione e materiale utenti · D2.8 Cruscotto di misurazione | Agente disponibile agli utenti indicati per almeno 2 settimane |
| Chiusura | 10 | Runbook; formazione del responsabile interno; report; gate | D2.9 Runbook v1 · D2.10 Report di fine Quick Win · D2.11 Registro degli agenti | M2 · Gate G2: consegna dei deliverable e valore misurato contro la baseline |

### Piano temporale del Quick Win (settimane lavorative dall'avvio)

| Settimana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Frame |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Evaluate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Build |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iterate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pilot |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chiusura e gate G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Steering con lo sponsor |  | S |  | S |  | S |  | S |  | S |
| Dipendenze dal cliente | C | C |  |  |  |  | C |  |  |  |

Il piano assume l'avvio con accessi disponibili. Ritardi nelle dipendenze del cliente spostano le settimane successive di pari durata (sezione 8.3).

## 5.3 Fase 3 · Scale e autonomia [opz.]

Ogni agente successivo è oggetto di un SOW separato, dimensionato per taglia, con gli stessi stage e deliverable della Fase 2 (numerati D3.n). I passaggi di autonomia sono deliverable a sé.

| Elemento | Durata | Deliverable | Criterio di accettazione |
| --- | --- | --- | --- |
| Agente taglia S | 3–4 settimane | D3.1–D3.11 come Fase 2, in forma ridotta | Gate G2 del SOW |
| Agente taglia M | 6–8 settimane | D3.1–D3.11 come Fase 2 | Gate G2 del SOW |
| Agente taglia L | 10–14 settimane | D3.1–D3.11 + lavoro preparatorio sui dati concordato | Gate G2 del SOW |
| Passaggio di autonomia (per agente) | 4–8 settimane di osservazione | D3.12 Verbale di Autonomy gate con valori misurati contro le soglie | Decisione del comitato del cliente |
| Piano di change | trasversale | D3.13 Schede di ruolo · D3.14 Piano di comunicazione · D3.15 Piano di reskilling | Approvati dallo sponsor |

## 5.4 Fase 4 · Operate e handover

| Elemento | Cadenza | Deliverable | Criterio di accettazione |
| --- | --- | --- | --- |
| Review di valore | trimestrale | D4.1 Report trimestrale di valore | Discusso nella review con lo sponsor |
| Handover | al termine del programma o a richiesta | D4.2 Pacchetto di handover verificato voce per voce (repository, registro, runbook, identità, osservabilità, kit Evaluate, procedura di Autonomy gate, conformità, piano di competenze) | Verbale di verifica firmato dal responsabile interno · M4 · Gate G4 |
| Membership [opz.] | annuale | Giornate del Senior Architect, ticket, accesso ad Atlas e aggiornamenti, sessioni trimestrali | Contratto di Membership separato |

# 6. Registro dei deliverable

Formato di ogni deliverable. I deliverable sono consegnati tramite l'orchestratore Atlas e il repository del cliente.

| ID | Deliverable | Formato | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| D1.1 | Canvas dei processi | Documento | 1 |
| D1.2 | Readiness dati e integrazioni | Checklist per sistema | 1 |
| D1.3 | Portafoglio scorato | Foglio di calcolo e presentazione | 1 |
| D1.4 | Report di Discovery | Presentazione | 1 |
| D1.5 | Proposta Quick Win | Documento (questo modello) | 1 |
| D1.6 | Sintesi del workshop | Documento (2 pagine) | 1 |
| D2.1 | Agent Specification | Documento firmato | 2 |
| D2.2 | Eval set v1 e scheda metriche | File nel repository | 2 |
| D2.3 | Agente in ambiente di test | Configurazione su XRCopilot | 2 |
| D2.4 | Connettori in perimetro | Server MCP nel repository | 2 |
| D2.5 | Agente sopra soglia | Configurazione e risultato eval | 2 |
| D2.6 | Eval set v2 e note di rilascio | File nel repository | 2 |
| D2.7 | Comunicazione e materiale utenti | Documento e messaggio | 2 |
| D2.8 | Cruscotto di misurazione | Langfuse | 2 |
| D2.9 | Runbook v1 | Documento nel repository | 2 |
| D2.10 | Report di fine Quick Win | Presentazione | 2 |
| D2.11 | Registro degli agenti | Voce nell'orchestratore | 2 |
| D3.n | Come D2.n per ogni SOW; D3.12 Verbale di Autonomy gate; D3.13–15 piano di change | Come sopra | 3 |
| D4.1 | Report trimestrale di valore | Documento | 4 |
| D4.2 | Pacchetto di handover | Repository, documenti, verbale di verifica | 4 |

# 7. Responsabilità del cliente

Il rispetto dei tempi dipende dalla disponibilità di persone, accessi e informazioni indicati di seguito. Le scadenze si intendono in giorni lavorativi dalla firma.

| Responsabilità | Entro | Impatto se mancante |
| --- | --- | --- |
| Nomina dello sponsor, del process owner (champion) e del responsabile interno degli agenti | 5 giorni | Avvio posticipato |
| Disponibilità del process owner: mezza giornata a settimana nelle settimane 1–3, poi 2 ore | per tutta la Fase 2 | Slittamento degli stage Frame ed Evaluate |
| Accessi ai sistemi elencati in ambiente di test con credenziali applicative | 10 giorni | Slittamento del Build di pari durata |
| 20–50 casi reali con esito atteso per l'eval set | entro la settimana 2 | Evaluate non chiudibile; Build non avviabile |
| Accessi in produzione con permessi limitati per il Pilot | entro la settimana 6 | Slittamento del Pilot di pari durata |
| Referente IT per validazione di integrazioni e sicurezza; referente privacy se trattati dati personali | 5 giorni | DPIA e validazioni non eseguibili |
| Utenti del Pilot disponibili per 1 ora di formazione e per l'uso quotidiano | settimana 7 | Misurazione non rappresentativa |
| Decisioni ai gate entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione dei deliverable | a ogni gate | Sospensione e riprogrammazione |

# 8. Assunzioni, esclusioni e gestione delle variazioni

## 8.1 Assunzioni

- I sistemi in perimetro sono accessibili con le modalità verificate in readiness (D1.2). Se all'avvio la modalità risulta diversa, si applica la sezione 8.3.

- Il cliente dispone o si dota delle licenze della piattaforma XRCopilot e dei servizi di modelli AI necessari; i relativi costi di consumo sono a carico del cliente e non inclusi nell'investimento, salvo diversa indicazione in sezione 11.

- La qualità dei dati è quella rilevata in readiness; attività di bonifica, migrazione o normalizzazione dei dati non sono incluse.

- Le attività si svolgono in remoto, con le sessioni in presenza indicate in sezione 11; l'italiano è la lingua di lavoro e degli agenti.

- Il cliente garantisce di avere titolo a concedere l'accesso ai sistemi e ai dati e che il trattamento dei dati personali coinvolti ha base giuridica.

- I sistemi raggiungibili solo da interfaccia utente sono integrati con il pattern di fallback dichiarato in 4.1, che ha limiti di stabilità legati ai cambiamenti dell'interfaccia; tali cambiamenti non sono sotto il controllo di Hevolus.

## 8.2 Esclusioni

- Sviluppo, modifica o configurazione dei sistemi del cliente e dei prodotti di terzi; costi di licenze, API o servizi di terzi.

- Casi d'uso, processi, sistemi, canali, lingue e utenti non elencati in sezione 4.3.

- Livelli di autonomia superiori al Co-pilot nel Quick Win.

- Supporto in esercizio oltre la data del gate G2, salvo Membership o SOW di Fase 4.

- Adeguamenti normativi successivi alla firma che modifichino il perimetro.

## 8.3 Variazioni e sospensioni

- Ogni variazione di perimetro, deliverable o tempi è formalizzata con una richiesta di variazione scritta, che indica l'impatto su durata e investimento, ed è efficace solo dopo accettazione di entrambe le parti.

- Se una dipendenza del cliente (sezione 7) manca per più di 5 giorni lavorativi, Hevolus può sospendere le attività; alla ripresa il piano è riprogrammato in base alla disponibilità del team e le milestone slittano di pari durata. Sospensioni superiori a 30 giorni danno diritto a fatturare le attività svolte fino a quel momento.

- Se all'avvio dello stage Build la modalità di accesso a un sistema risulta diversa da quanto verificato in readiness, le parti concordano la variazione prima di procedere.

# 9. Accettazione dei deliverable

- Hevolus consegna il deliverable tramite l'orchestratore e ne dà comunicazione al referente del cliente.

- Il cliente ha 5 giorni lavorativi per formulare osservazioni scritte, riferite ai criteri di accettazione della sezione 5.

- Hevolus corregge le non conformità segnalate entro 5 giorni lavorativi; il ciclo si ripete una sola volta.

- In assenza di osservazioni nei termini, il deliverable si intende accettato.

- Le milestone M1, M2, M4 sono formalizzate con il verbale del gate corrispondente e abilitano la fatturazione.

# 10. Governance del programma

| Ruolo Hevolus | Responsabilità |
| --- | --- |
| Delivery Manager | Interlocutore unico; conduce sessioni e gate; mantiene l'orchestratore; gestisce variazioni e sospensioni |
| Senior Architect | Architettura, readiness, gate nativo, validazione tecnica e di sicurezza |
| Agent Developer | Costruzione, iterazione, rilascio degli agenti |

Cadenze: stand-up interno settimanale; steering con lo sponsor ogni due settimane (45 minuti, agenda fissa); gate a evento. Hevolus può sostituire i componenti del team con profili equivalenti, dandone comunicazione.

# 11. Investimento e condizioni economiche

Corrispettivi (IVA esclusa) Fase 1 — [Discovery completo / Workshop]: [importo] a corpo Fase 2 — Quick Win su [processo]: [importo] a corpo Fase 3 — Scale [opz.]: per SOW, a corpo per taglia — S [importo] · M [importo] · L [importo] · XL su preventivo Fase 4 — Operate: report trimestrale e handover inclusi nel Quick Win per il primo trimestre; successivamente tramite Agent Ready Membership [importo annuo] [opz.] Esercizio: consumo della piattaforma XRCopilot e dei servizi di modelli a listino, a carico del cliente

| Fatturazione | Quota | Evento |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 | 100% | Alla milestone M1 (gate G1) |
| Fase 2 | 40% | All'avvio (firma e accessi disponibili) |
|  | 30% | Alla consegna di D2.5 (agente sopra soglia) |
|  | 30% | Alla milestone M2 (gate G2) |
| Fase 3 | 40% / 60% | Per ogni SOW: all'avvio e al gate G2 del SOW |

- Pagamento a 30 giorni data fattura. In caso di ritardo si applicano gli interessi di legge; Hevolus può sospendere le attività dopo 15 giorni dal sollecito scritto.

- Spese di trasferta per sessioni in presenza oltre [n] giornate incluse: rimborsate a piè di lista previa approvazione.

- I corrispettivi sono a corpo per il perimetro descritto; ogni estensione è oggetto di variazione (8.3).

- Validità della proposta: 30 giorni. I prezzi della Fase 3 sono validi per 12 mesi dalla firma.

# 12. Condizioni contrattuali

Base contrattuale da validare dal consulente legale di Hevolus prima del primo utilizzo del modello. Eventuali accordi quadro tra le parti prevalgono per quanto non derogato.

## 12.1 Proprietà intellettuale

- I deliverable prodotti specificamente per il cliente (specifiche, prompt, configurazioni, connettori, eval set, runbook, report) sono di proprietà del cliente dal pagamento integrale dei corrispettivi della fase in cui sono prodotti.

- La metodologia Atlas, il programma AgentReady, i template, gli strumenti (orchestratore, Calculator, kit, script), le librerie e il know-how preesistente o di uso generale restano di proprietà esclusiva di Hevolus SRL. Al cliente è concessa una licenza d'uso non esclusiva, non trasferibile e perpetua, limitata all'uso interno dei deliverable.

- Hevolus può riutilizzare conoscenze, tecniche e componenti generici sviluppati nel corso del programma, senza dati o informazioni riservate del cliente.

- La piattaforma XRCopilot e i servizi di terzi sono regolati dalle rispettive condizioni di licenza.

## 12.2 Riservatezza e dati

- Le parti mantengono riservate le informazioni scambiate per la durata del programma e per 3 anni successivi, secondo l'accordo di riservatezza in essere o, in mancanza, secondo questa clausola.

- I dati del cliente restano nel perimetro concordato e non sono utilizzati per addestrare modelli. Per i trattamenti di dati personali le parti sottoscrivono la nomina a responsabile del trattamento; i fornitori di piattaforma e modelli sono indicati come sub-responsabili.

- Il cliente è titolare del trattamento e garantisce la liceità dei dati resi accessibili.

## 12.3 Garanzie e responsabilità

- Hevolus esegue le attività con diligenza professionale secondo la metodologia Atlas. Le obbligazioni di Hevolus sono di mezzi: stime di beneficio, tempi indicativi e risultati degli agenti dipendono da dati, sistemi e decisioni del cliente e non costituiscono garanzia di risultato.

- Gli agenti operano in Co-pilot e le decisioni restano dell'utente: il cliente è responsabile delle decisioni assunte e delle azioni approvate.

- La responsabilità complessiva di Hevolus, per qualunque titolo, è limitata all'importo dei corrispettivi effettivamente pagati per la fase in cui si è verificato l'evento; sono esclusi danni indiretti, perdita di profitto e di dati, salvo dolo o colpa grave.

- Hevolus non risponde di malfunzionamenti di sistemi o servizi di terzi, di modifiche alle interfacce dei sistemi del cliente, né di usi degli agenti al di fuori del perimetro e dei livelli di autonomia concordati.

## 12.4 Durata, recesso, forza maggiore

- Il contratto ha durata pari al programma descritto. Ciascuna parte può recedere con preavviso scritto di 30 giorni; sono comunque dovuti i corrispettivi delle attività svolte e dei deliverable consegnati o in corso, calcolati pro quota sulle milestone.

- Nessuna parte è responsabile per inadempimenti dovuti a cause di forza maggiore; i termini sono sospesi per la durata dell'evento.

- Per 12 mesi dal termine, le parti non assumono né sollecitano personale dell'altra parte coinvolto nel programma, salvo consenso scritto.

## 12.5 Altre condizioni

- Hevolus può avvalersi di subfornitori qualificati, restando responsabile del loro operato.

- Il cliente autorizza Hevolus a citare il proprio nome come referenza, senza dettagli riservati, salvo revoca scritta. [opz.]

- Legge italiana; foro esclusivo di [città della sede Hevolus].

- Il presente documento, una volta sottoscritto, costituisce l'accordo tra le parti per il perimetro descritto e prevale sulle comunicazioni precedenti.

[Luogo e data]

Hevolus SRL

[Nome e ruolo del firmatario]

Per accettazione, il cliente

[Ragione sociale, nome, ruolo, firma]

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. il cliente approva specificamente le clausole 8.3, 9, 11, 12.1, 12.3, 12.4, 12.5.

[Firma]

Criterio di uscita ✓ Una sola variante di Fase 1 mantenuta; sezioni [opz.] valutate; tutti i campi compilati con i parametri dell'orchestratore. ✓ Nessun riferimento a giorni persona, tariffe o costi di fornitori. ✓ Condizioni contrattuali validate dal consulente legale di Hevolus (una volta, sul modello). ✓ Proposta firmata: gate G1 superato.

Atlas Framework è metodologia proprietaria di Hevolus SRL. Documento a uso interno e per i clienti del programma; non è consentita la diffusione a terzi senza autorizzazione scritta.