S1

Offerta di implementazione processi (SOW)

Modello per la sola consegna di agenti su uno o più processi, in continuità con un programma esistente o su una piattaforma realizzata altrove.

Atlas Framework

Documento per cliente · Generato dal Calculator

Fase 3 · Scale, oppure stand-alone

Versione 0.6 · Settembre 2026

Hevolus SRL

# Indice

Indice	2

1. Riferimenti	3

2. Oggetto e sintesi	3

3. Prerequisiti e componenti esistenti	4

4. Perimetro per processo	5

4.1 Esclusioni comuni a tutti i processi	5

5. Deliverable e criteri di accettazione	6

6. Piano temporale	6

7. Responsabilità del cliente	7

8. Assunzioni e variazioni	7

9. Accettazione e garanzia	8

10. Investimento e condizioni economiche	8

11. Condizioni contrattuali	9

11.A In continuità con la proposta di riferimento	9

11.B Stand-alone	9

Contesto nel programma Atlas Da dove veniamo. Il cliente ha già un programma avviato (piano di controllo, connettori, responsabile interno, Kit Evaluate in uso), oppure ha realizzato altrove una piattaforma agentica e chiede a Hevolus la sola implementazione di uno o più processi. Dove siamo. Questo è il modello dell'offerta di implementazione (SOW): copre esclusivamente la consegna di agenti su processi definiti, senza Discovery, senza change management e senza gestione dell'esercizio, che restano fuori perimetro o sono richiamati da altri accordi. I campi in corsivo tra parentesi quadre sono da compilare; le sezioni [opz.] si mantengono solo se pertinenti. Dove andiamo. Con il SOW firmato ogni processo entra nel ciclo agente e si chiude con il proprio gate di consegna.

Due situazioni, un modello In continuità. Il cliente ha già firmato una proposta D3 con Hevolus: il SOW richiama quel contratto per governance e condizioni (sezione 11, variante A) e riusa il piano di controllo esistente. Stand-alone. Il cliente ha implementato il framework o la piattaforma con altri: il SOW contiene condizioni proprie (sezione 11, variante B), una verifica dei prerequisiti a carico del cliente (sezione 3) e limiti espliciti di responsabilità sui componenti non realizzati da Hevolus. Regole comuni: nessun riferimento a giorni persona o tariffe; ogni impegno è un deliverable con criterio di accettazione; ogni dipendenza dal cliente ha una scadenza.

# 1. Riferimenti

| Voce | Valore |
| --- | --- |
| Cliente | [Ragione sociale, sede, P. IVA] |
| Referente del cliente | [Nome, ruolo] |
| SOW n. | [HEV-SOW-AAAA-nnn] |
| Accordo di riferimento [variante A] | [Proposta HEV-AAAA-nnn del gg/mm/aaaa] |
| Versione e data | [v1.0 · gg/mm/aaaa] |
| Validità | 30 giorni dalla data di emissione |
| Oggetto | [Implementazione di n agenti sui processi X, Y] |

# 2. Oggetto e sintesi

Hevolus implementa [n] agenti sui processi indicati, secondo il ciclo agente Atlas (Frame, Evaluate, Build, Iterate, Pilot, consegna), in modalità [Co-pilot], sulla piattaforma [XRCopilot / piattaforma del cliente] e sui connettori indicati in sezione 3. Il SOW non comprende attività di Discovery, gestione del cambiamento, esercizio o evoluzione degli agenti dopo la consegna, salvo quanto indicato in sezione 5.

| Processo | Durata | Livello alla consegna | Investimento |
| --- | --- | --- | --- |
| [Processo 1] | [settimane] | Co-pilot | [€] |
| [Processo 2] | [settimane] | Co-pilot | [€] |
| Totale | [settimane, con sovrapposizione] |  | [€] |

# 3. Prerequisiti e componenti esistenti

Il SOW presuppone che i componenti seguenti esistano e funzionino alla data di avvio. Hevolus li verifica nello stage Frame con una sessione di verifica dei prerequisiti (deliverable S.0). Ciò che non risulta conforme è oggetto di variazione prima del Build, oppure di esclusione dal perimetro.

| Componente | Stato dichiarato dal cliente | Realizzato da | Verifica di Hevolus |
| --- | --- | --- | --- |
| Piattaforma di esercizio degli agenti | [XRCopilot tenant X / altra piattaforma, versione] | [Hevolus / terzi / cliente] | Accesso sviluppatore funzionante; possibilità di configurare skill e orchestrazione |
| Identità e permessi per agenti | [Entra ID / altro] | […] | Identità applicativa per ambiente creabile entro i tempi della sezione 7 |
| Connettori esistenti verso i sistemi in perimetro | [elenco: sistema → connettore, operazioni esposte] | […] | Test di contratto eseguibile; operazioni necessarie disponibili |
| Osservabilità | [Langfuse / altro] | […] | Tracce e costi per agente consultabili |
| Ambiente di test con dati non di produzione | [disponibile / da creare] | […] | Eval set eseguibile in test |
| Responsabile interno degli agenti | [nome, ruolo] | — | Disponibile per le sessioni di consegna |
| Kit Evaluate e procedura di rilascio | [Atlas / procedura del cliente] | […] | Compatibile con i deliverable di sezione 5 |

Componenti non realizzati da Hevolus Per i componenti realizzati da terzi o dal cliente, Hevolus li utilizza così come sono e non ne garantisce funzionamento, sicurezza o conformità. Difetti, indisponibilità o modifiche di tali componenti che incidono sul SOW sono gestiti come variazione (sezione 8) e sospendono i termini per la durata dell'impedimento.

# 4. Perimetro per processo

Una scheda per ogni processo. Ciò che non è scritto nella scheda è fuori perimetro.

| Voce | [Processo 1] | [Processo 2] |
| --- | --- | --- |
| Risultato atteso dell'agente | [una frase] | [una frase] |
| Utenti e canale | [ruoli, numero, canale] | […] |
| Casi in perimetro / esclusi | [casi standard inclusi; eccezioni escluse] | […] |
| Sistemi e operazioni | [sistema → lettura / scritture elencate] | […] |
| Connettori: esistenti / da realizzare | [esistenti: …; da realizzare: …] | […] |
| Dati e classificazione del rischio | [categorie di dati; dati personali sì/no; classe di rischio] | […] |
| Livello di autonomia alla consegna | Co-pilot | Co-pilot |
| Baseline e responsabile della misura | [indicatori e valori forniti dal cliente] | […] |
| Taglia e motivazione | [S/M/L: n sistemi, API sì/no, qualità dati] | […] |

## 4.1 Esclusioni comuni a tutti i processi

- Discovery, mappatura di processi ulteriori, scoring di portafoglio, redesign organizzativo, piani di comunicazione e reskilling.

- Livelli di autonomia Assisted e Autonomous; passaggi di livello dopo la consegna.

- Esercizio, monitoraggio, gestione incidenti ed evoluzione degli agenti dopo il gate di consegna, salvo il periodo di garanzia (sezione 9).

- Realizzazione o modifica di piattaforma, identità, osservabilità e connettori non elencati come «da realizzare» in sezione 4.

- Sviluppo o modifica dei sistemi del cliente, bonifica dei dati, licenze e consumi di piattaforma e modelli.

# 5. Deliverable e criteri di accettazione

Per ogni processo si applicano i deliverable seguenti (S.n). Il deliverable S.0 è unico per il SOW.

| ID | Deliverable | Stage | Criterio di accettazione |
| --- | --- | --- | --- |
| S.0 | Verbale di verifica dei prerequisiti | Frame | Sottoscritto dal responsabile interno; elenca conformità, non conformità e variazioni concordate |
| S.1 | Agent Specification | Frame | Firmata dal process owner del cliente |
| S.2 | Eval set v1 e scheda metriche | Evaluate | Casi forniti dal cliente; soglia di pass rate concordata per iscritto |
| S.3 | Connettori da realizzare (se previsti) | Build | Test di contratto superati in ambiente di test |
| S.4 | Agente in ambiente di test | Build | Esecuzione end-to-end dell'eval set; nessuna failure mode critica |
| S.5 | Agente sopra soglia, eval set v2, note di rilascio | Iterate | Pass rate ≥ soglia in due esecuzioni consecutive |
| S.6 | Agente in esercizio in Co-pilot (Pilot) | Pilot | Disponibile agli utenti indicati per almeno 2 settimane; tasso di correzione registrato |
| S.7 | Runbook e procedura di rollback | Consegna | Prova di rollback eseguita con il responsabile interno |
| S.8 | Sessione di consegna (2 h) e registro aggiornato | Consegna | Il responsabile interno esegue da solo l'eval set e legge le tracce |
| S.9 | Report di consegna | Consegna | Pass rate, tasso di correzione, misura contro la baseline fornita dal cliente |

La consegna di un processo è formalizzata con il gate di consegna (milestone MC-n): accettazione di S.5–S.9 secondo la sezione 9.

# 6. Piano temporale

| Taglia | Profilo | Durata | Frame | Evaluate | Build | Iterate | Pilot | Consegna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S | Nativo o ibrido, 1 sistema, connettore esistente | 3–4 sett. | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| M | Custom, 1–2 sistemi con API, dati di media qualità | 6–8 sett. | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| L | Custom, 2–3 sistemi di cui uno senza API, lavoro sui dati | 10–14 sett. | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 |

### Esempio: due processi (M + S) in parallelo sfalsato

| Settimana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Processo 1 (M) · Frame–Evaluate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Processo 1 (M) · Build–Iterate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Processo 1 (M) · Pilot e consegna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Processo 2 (S) · Frame–Evaluate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Processo 2 (S) · Build–Iterate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Processo 2 (S) · Pilot e consegna |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stato con il responsabile interno |  | S |  | S |  | S |  | S |
| Dipendenze dal cliente | C |  | C |  |  | C |  |  |

Le settimane sono lavorative dalla data di avvio, che coincide con l'esito positivo di S.0. I processi in parallelo condividono il team: il piano definitivo è confermato nel verbale S.0.

# 7. Responsabilità del cliente

| Responsabilità | Entro | Impatto se mancante |
| --- | --- | --- |
| Responsabile interno degli agenti e process owner per ogni processo | alla firma | Avvio posticipato |
| Accessi a piattaforma, identità, osservabilità e connettori esistenti (sezione 3) | 5 giorni lavorativi | S.0 non eseguibile |
| Credenziali applicative per i sistemi in perimetro, ambiente di test | 10 giorni lavorativi | Slittamento del Build di pari durata |
| 20–50 casi reali con esito atteso per processo | fine dello stage Frame | Evaluate non chiudibile |
| Baseline per processo (valori e fonte) | fine dello stage Frame | Report di consegna senza misura di valore |
| Utenti del Pilot disponibili; accessi in produzione con permessi limitati | inizio del Pilot | Slittamento del Pilot |
| Osservazioni sui deliverable e decisione al gate di consegna | 5 giorni lavorativi | Accettazione tacita; sospensione |
| Referente privacy se trattati dati personali | alla firma | DPIA non eseguibile; processo escluso |

# 8. Assunzioni e variazioni

- I prerequisiti di sezione 3 sono conformi alla data di avvio; le non conformità rilevate in S.0 sono variazioni.

- I connettori esistenti espongono le operazioni necessarie; se mancano operazioni, la loro realizzazione è una variazione o, se il connettore è di terzi, una responsabilità del cliente.

- Licenze e consumi di piattaforma e modelli sono a carico del cliente.

- La qualità dei dati è quella dichiarata dal cliente; se lo stage Evaluate rivela dati insufficienti a costruire l'eval set, il processo è sospeso o ridimensionato con variazione.

- Le attività si svolgono in remoto, in italiano; sessioni in presenza solo se indicate in sezione 10.

- Variazioni e sospensioni: richiesta scritta con impatto su durata e investimento, efficace dopo accettazione di entrambe le parti. Dipendenze del cliente mancanti oltre 5 giorni lavorativi: sospensione e slittamento di pari durata; oltre 30 giorni: fatturazione delle attività svolte.

- Se un processo viene escluso dopo l'avvio per cause non imputabili a Hevolus, sono dovuti i corrispettivi degli stage completati e dei deliverable consegnati, pro quota sulle milestone.

# 9. Accettazione e garanzia

- Ogni deliverable è consegnato tramite repository o orchestratore con comunicazione al referente del cliente.

- Il cliente formula osservazioni scritte entro 5 giorni lavorativi, riferite ai criteri di sezione 5; Hevolus corregge entro 5 giorni lavorativi; un solo ciclo.

- In assenza di osservazioni nei termini il deliverable è accettato. La milestone MC-n è formalizzata con il verbale del gate di consegna.

- Garanzia: per 30 giorni dal gate di consegna Hevolus corregge senza costi le difformità dell'agente rispetto all'Agent Specification riscontrate sull'eval set consegnato, purché non derivino da modifiche a sistemi, connettori, piattaforma, dati o configurazioni effettuate da terzi o dal cliente. Oltre tale periodo l'evoluzione è oggetto di Membership o di nuovo SOW.

# 10. Investimento e condizioni economiche

Corrispettivi (IVA esclusa), a corpo per processo Processo 1 (taglia [S/M/L]): [importo] Processo 2 (taglia [S/M/L]): [importo] Connettori da realizzare [opz.]: [importo per connettore] Totale SOW: [importo] Esercizio: consumi di piattaforma e modelli a listino, a carico del cliente

| Fatturazione | Quota | Evento |
| --- | --- | --- |
| Per ogni processo | 40% | All'esito positivo di S.0 (avvio) |
|  | 30% | Alla consegna di S.5 (agente sopra soglia) |
|  | 30% | Alla milestone MC-n (gate di consegna) |
| Connettori da realizzare | 100% | Alla consegna di S.3 |

- Pagamento a 30 giorni data fattura; interessi di legge in caso di ritardo; sospensione delle attività dopo 15 giorni dal sollecito scritto.

- Spese di trasferta oltre [n] giornate in presenza incluse: a piè di lista previa approvazione.

- Validità dei prezzi per taglia: 12 mesi dalla firma, per SOW successivi con prerequisiti invariati.

# 11. Condizioni contrattuali

Mantenere una sola variante. Base da validare dal consulente legale di Hevolus prima del primo utilizzo del modello.

## 11.A In continuità con la proposta di riferimento

Al presente SOW si applicano le condizioni della proposta [HEV-AAAA-nnn] sottoscritta tra le parti (proprietà intellettuale, riservatezza e dati, garanzie e responsabilità, durata e recesso, altre condizioni), che si intendono qui integralmente richiamate. In caso di contrasto prevale il presente SOW per il solo perimetro qui descritto.

## 11.B Stand-alone

- Proprietà intellettuale. I deliverable specifici (specifiche, prompt, configurazioni, connettori realizzati da Hevolus, eval set, runbook, report) sono del cliente a pagamento integrale del processo cui si riferiscono. Metodo Atlas, template, strumenti, librerie e know-how preesistente o generico restano di Hevolus SRL, con licenza d'uso interna non esclusiva, non trasferibile e perpetua sui deliverable. Hevolus può riutilizzare tecniche e componenti generici senza informazioni riservate del cliente.

- Riservatezza e dati. Riservatezza per la durata del SOW e 3 anni oltre. I dati del cliente restano nel suo perimetro e non addestrano modelli. Il cliente è titolare del trattamento e garantisce la liceità dei dati resi accessibili; nomina a responsabile del trattamento se trattati dati personali.

- Garanzie e responsabilità. Obbligazione di mezzi. Stime di beneficio e misure contro la baseline non costituiscono garanzia di risultato. Gli agenti operano in Co-pilot: le decisioni e le azioni approvate sono del cliente. Responsabilità complessiva di Hevolus limitata ai corrispettivi pagati per il processo in cui si è verificato l'evento; esclusi danni indiretti, perdita di profitto e di dati, salvo dolo o colpa grave. Nessuna responsabilità per piattaforma, identità, osservabilità, connettori e sistemi non realizzati da Hevolus, né per modifiche di terzi o del cliente, né per usi fuori perimetro o oltre il livello di autonomia consegnato.

- Durata e recesso. Durata pari al piano di sezione 6. Recesso con preavviso scritto di 30 giorni; dovuti i corrispettivi degli stage completati e dei deliverable consegnati o in corso, pro quota sulle milestone. Forza maggiore: termini sospesi.

- Altre condizioni.

[Luogo e data]

Hevolus SRL

[Nome e ruolo del firmatario]

Per accettazione, il cliente

[Ragione sociale, nome, ruolo, firma]

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. il cliente approva specificamente le clausole 3 (componenti non realizzati da Hevolus), 8, 9, 10 e 11.

[Firma]

Criterio di uscita ✓ Una scheda di perimetro per ogni processo; taglia e durata coerenti con la sezione 6; una sola variante di condizioni. ✓ Prerequisiti dichiarati dal cliente riportati in sezione 3 con indicazione di chi li ha realizzati. ✓ Nessun riferimento a giorni persona, tariffe o costi di fornitori. ✓ SOW firmato: avvio con S.0.

Atlas Framework è metodologia proprietaria di Hevolus SRL. Documento a uso interno e per i clienti del programma; non è consentita la diffusione a terzi senza autorizzazione scritta.