Q1

Playbook ciclo agente

I sei stage con cui ogni agente viene definito, misurato, costruito e portato in esercizio; il kit Evaluate; la ladder di autonomia.

Atlas Framework

Documento di metodo

Fase 2 · Quick Win e Fase 3 · Scale

Versione 0.5 · Settembre 2026

Hevolus SRL

# Indice

Contesto nel programma Atlas Da dove veniamo. Il Quick Win è stato scelto (o il cliente è entrato direttamente) e l'offerta è firmata. Dove siamo. Questo playbook descrive come si costruisce e si porta in esercizio ogni singolo agente: sei stage con criteri di ingresso e uscita, il kit Evaluate, la ladder di autonomia. Vale per il Quick Win e per ogni agente della Fase 3. Dove andiamo. Un agente che ha percorso i sei stage è in esercizio, misurato, versionato e pronto a guadagnare autonomia.

# 1. Il ciclo in sintesi

Ogni agente attraversa sei stage. Le durate sono tipiche di un Quick Win; nella Fase 3 cambiano in base alla taglia del SOW, non la sequenza. Tra uno stage e l'altro il passaggio è deciso dal Delivery Manager sui criteri di uscita, non sul calendario.

| Stage | Durata tipica | Domanda a cui risponde | Chi guida |
| --- | --- | --- | --- |
| Frame | 3–5 giorni (1 settimana se esteso) | Cosa deve fare l'agente, cosa non deve fare, per chi, con quale successo? | Delivery Manager, Senior Architect |
| Evaluate | 3–7 giorni | Come sapremo che funziona? Su quali casi reali? Cosa non deve mai accadere? | Agent Developer con il process owner |
| Build | 5–10 giorni | Come si costruisce: integrazioni, skill, orchestrazione | Agent Developer |
| Iterate | 5–10 giorni | Quanto manca alla soglia? Cosa correggere? | Agent Developer |
| Pilot | 2–4 settimane | Funziona con le persone reali, sul lavoro reale? | Process owner, Delivery Manager |
| Operate | continuo | Regge nel tempo? Merita più autonomia? | Responsabile interno agenti, Senior Architect |

Le tre regole non negoziabili 1. Nessun agente custom senza aver superato il gate nativo nel Frame. 2. Nessun Build senza eval set: 20–50 casi reali con esito atteso, costruiti con gli utenti. 3. Ogni agente parte in Co-pilot. L'autonomia si guadagna con l'Autonomy gate (C2).

# 2. I sei stage

## 2.1 Frame (3–5 giorni)

Definisce il perimetro dell'agente insieme allo sponsor e al process owner. È qui che si applica il gate nativo e si decide se il caso d'uso diventa un agente custom o una configurazione nativa di XRCopilot.

| Ingresso | Uscita |
| --- | --- |
| Quick Win scelto (o caso d'uso portato dal cliente nell'ingresso diretto); process owner disponibile. | Agent Specification firmata; esito del gate nativo; failure mode elencate; baseline confermata. |

### Attività

- Sessione di framing con process owner e utenti: risultato atteso, utenti finali, canale (chat, XR, altro).

- Gate nativo con il Senior Architect: si risolve con skill, orchestrator e MCP nativi? Sì → configurazione nativa; in parte → ibrido; no → agente custom. Esito motivato nella specifica.

- Elenco esplicito di ciò che l'agente non deve fare (failure mode critiche).

- Perimetro dei dati e delle operazioni; classificazione del rischio e supervisione umana (C2).

- Criteri di successo collegati alla baseline; soglie proposte per l'Autonomy gate.

- Nell'ingresso diretto (Frame esteso, 1 settimana): si aggiungono readiness di dati e integrazioni, baseline e stima con il Calculator. Se la readiness è negativa si torna al workshop.

### Output

- Agent Specification firmata dal process owner (modello in sezione 4).

- Registrazione nel registro degli agenti.

## 2.2 Evaluate (3–7 giorni)

Costruisce il metro con cui l'agente sarà misurato prima ancora che esista. Senza eval set non si passa a Build: è la regola più rigida del framework.

| Ingresso | Uscita |
| --- | --- |
| Agent Specification firmata. | Eval set completo e validato dal process owner; soglie concordate; script eseguibile. |

### Attività

- Raccolta di 20–50 casi reali dal lavoro quotidiano degli utenti, con esito atteso scritto da loro.

- Copertura: casi standard (60–70%), eccezioni note (20–30%), casi avversari e fuori perimetro (10%).

- Definizione delle metriche: pass/fail per caso, pass rate complessivo, metriche specifiche del caso d'uso (es. accuratezza dell'estrazione, tempo di risposta).

- Soglia di pass rate per il Pilot concordata con il process owner (tipicamente ≥ 90%).

- Failure mode critiche tradotte in casi con tolleranza zero.

- Eval set versionato nel repository accanto all'agente.

### Output

- Eval set v1 con esiti attesi.

- Scheda metriche e soglie.

- Script di valutazione automatica.

## 2.3 Build (5–10 giorni)

Costruisce l'agente secondo lo standard tecnico di Q2.

| Ingresso | Uscita |
| --- | --- |
| Eval set pronto; accessi in ambiente di test disponibili. | Agente esegue l'eval set end-to-end; nessuna failure mode critica; codice e configurazioni in repository. |

### Attività

- Server MCP verso i sistemi in perimetro, con operazioni separate in lettura e scrittura.

- Skill e orchestrazione su XRCopilot; prompt di sistema con istruzioni e contenuti separati.

- Identità dell'agente in Entra ID e permessi minimi.

- Osservabilità attiva su Langfuse dal primo giorno.

- Tutto versionato; prima esecuzione dell'eval set come baseline tecnica.

### Output

- Agente funzionante in ambiente di test.

- Prima misura sull'eval set.

## 2.4 Iterate (5–10 giorni)

Chiude la distanza tra la prima misura e la soglia, un ciclo alla volta.

| Ingresso | Uscita |
| --- | --- |
| Agente che esegue l'eval set. | Pass rate ≥ soglia per due esecuzioni consecutive; zero failure mode critiche; utenti hanno validato un campione. |

### Attività

- Analisi dei casi falliti per categoria: dati, prompt, integrazione, ambiguità della specifica.

- Correzione e nuova esecuzione dell'intero eval set (mai solo dei casi corretti).

- Estensione dell'eval set con i casi emersi.

- Sessione con gli utenti a metà stage per validare le uscite su casi propri.

- Registro delle iterazioni: versione, pass rate, cambiamenti.

### Output

- Agente sopra soglia.

- Eval set v2.

- Note di rilascio.

## 2.5 Pilot (2–4 settimane)

Mette l'agente in esercizio in Co-pilot con le persone reali, sul lavoro reale, misurando contro la baseline.

| Ingresso | Uscita |
| --- | --- |
| Agente sopra soglia; permessi di produzione limitati; comunicazione agli utenti fatta (E1). | Valore misurato; tasso di correzione stabile; runbook consegnato; gate G2 superato. |

### Attività

- Attivazione in Co-pilot sul perimetro concordato. Sotto-stato Shadow se il cliente vuole prima osservare le proposte senza usarle.

- Formazione di un'ora agli utenti: cosa fa l'agente, cosa non fa, come correggerlo.

- Raccolta delle correzioni umane come nuovi casi di eval.

- Misurazione settimanale: tempo per caso, tasso di correzione, soddisfazione degli utenti.

- Steering ogni due settimane con lo sponsor.

### Output

- Misura del valore contro la baseline.

- Runbook v1.

- Report di fine Quick Win.

## 2.6 Operate (continuo)

Mantiene l'agente in esercizio, ne segue la deriva e prepara il passaggio di autonomia.

| Ingresso | Uscita |
| --- | --- |
| Gate G2 superato; responsabile interno nominato. | Non ha uscita: lo stage termina con la dismissione dell'agente o con l'handover completo (Fase 4). |

### Attività

- Monitoraggio su Langfuse: volumi, tasso di correzione, errori, consumi.

- Riesecuzione mensile dell'eval set aggiornato per rilevare la deriva.

- Gestione degli incidenti secondo C2.

- Preparazione dell'Autonomy gate quando i criteri sono soddisfatti.

- Trasferimento progressivo delle attività di gestione al responsabile interno.

### Output

- Cruscotto di esercizio.

- Verbali di Autonomy gate.

- Contributo al report trimestrale O1.

# 3. Kit Evaluate

Il kit rende ripetibile lo stage Evaluate. Si usa per ogni agente, adattando le metriche al tipo di caso d'uso.

## 3.1 Struttura dell'eval set

| Campo | Contenuto |
| --- | --- |
| ID | Identificativo univoco del caso |
| Categoria | Standard · Eccezione · Avversario · Fuori perimetro |
| Input | Dati, documenti o richiesta così come arrivano nel processo reale (anonimizzati se necessario) |
| Esito atteso | Scritto dall'utente: cosa deve produrre o proporre l'agente |
| Criterio di pass | Esatto · Equivalente (giudizio) · Contiene elementi obbligatori · Rifiuta correttamente |
| Failure mode | Se il caso verifica una failure mode critica: quale |
| Fonte e data | Chi ha fornito il caso e quando |

## 3.2 Metriche per tipo di agente

| Tipo di caso d'uso | Metrica primaria | Metriche secondarie |
| --- | --- | --- |
| Estrazione e consolidamento dati | Accuratezza per campo | Completezza, tempo di elaborazione |
| Classificazione e instradamento | Precisione e richiamo per classe | Tasso di casi rimandati all'umano |
| Generazione di documenti e risposte | Pass rate a giudizio del process owner | Aderenza al formato, elementi obbligatori presenti |
| Monitoraggio e segnalazione | Segnalazioni corrette / totali | Falsi positivi, tempestività |
| Proposta di decisione (pianificazione, riprogrammazione) | Accettazione delle proposte senza modifica | Entità delle modifiche, tempo risparmiato |

## 3.3 Failure mode critiche tipiche

- Eseguire un'azione con effetto senza approvazione quando il livello non lo consente.

- Inventare un dato assente invece di segnalarlo mancante.

- Seguire istruzioni contenute in un documento o in un'email letta.

- Accedere a dati fuori perimetro o esporli nel canale sbagliato.

- Proseguire su un caso ambiguo invece di rimandarlo all'umano.

# 4. Agent Specification (modello)

| Sezione | Contenuto |
| --- | --- |
| Identità | Nome, versione, responsabile Hevolus, responsabile cliente, data |
| Scopo | Una frase: cosa fa l'agente e per chi |
| Utenti e canale | Chi lo usa, dove (chat XRCopilot, XR, altro), quando |
| Perimetro | Processo, casi in perimetro, casi esclusi |
| Esito del gate nativo | Nativo / ibrido / custom, con motivazione |
| Dati e sistemi | Fonti, operazioni consentite (lettura/scrittura), server MCP |
| Livello di autonomia | Iniziale (Co-pilot) e target; soglie proposte per l'Autonomy gate |
| Failure mode critiche | Elenco esplicito |
| Criteri di successo | Metriche, soglie, collegamento alla baseline |
| Rischio e conformità | Classificazione, dati personali, supervisione umana |
| Firme | Process owner, Delivery Manager |

# 5. Ladder di autonomia

Tre livelli, decisi dal cliente sui criteri dell'Autonomy gate (C2). Ogni agente parte in Co-pilot; il sotto-stato Shadow, in cui l'agente produce proposte che nessuno usa ancora, è disponibile nel Pilot per i clienti che vogliono osservare prima di adottare.

| Livello | L'agente | L'umano | Criterio per salire |
| --- | --- | --- | --- |
| Co-pilot | Propone | Decide | Autonomy gate: 4 settimane, pass rate ≥ 95%, correzioni ≤ 10%, zero failure mode |
| Assisted | Esegue i casi standard, chiede sulle eccezioni | Approva le eccezioni, controlla a campione | Autonomy gate: 8 settimane, pass rate ≥ 98%, correzioni ≤ 3%, rollback provato |
| Autonomous | Esegue e segnala | Supervisiona | — |

# 6. Taglie per la Fase 3

Nella Fase 3 ogni agente è un SOW dimensionato con il Calculator. Le taglie orientano la pianificazione; la stima resta nel Calculator.

| Taglia | Profilo tipico | Durata indicativa |
| --- | --- | --- |
| S | Caso nativo o ibrido, un sistema, dati pronti | 3–4 settimane |
| M | Agente custom, 1–2 sistemi con API, dati di media qualità | 6–8 settimane |
| L | Agente custom, 2–3 sistemi di cui uno senza API, lavoro preparatorio sui dati | 10–14 settimane |
| XL | Più agenti coordinati, data platform, integrazioni complesse | oltre 14 settimane, in più rilasci |

Criterio di uscita ✓ Agent Specification firmata ed eval set validato prima del Build. ✓ Agente in esercizio in Co-pilot con valore misurato contro la baseline. ✓ Runbook consegnato; responsabile interno formato; registro degli agenti aggiornato.

Atlas Framework è metodologia proprietaria di Hevolus SRL. Documento a uso interno e per i clienti del programma; non è consentita la diffusione a terzi senza autorizzazione scritta.